Projet ITSM : IT Service Management Platform

Cahier des charges technique

Architecture, environnements, outils et méthode de livraison

| Référence | ITSM-CDCT |
| --- | --- |
| Version | 0.1 (brouillon) |
| Date | 24 septembre 2026 |
| Statut | À valider |
| Document associé | ITSM-CDCF : cahier des charges fonctionnel |

# Sommaire

1. Présentation du document

2. Principes directeurs

3. Démarche de livraison

4. Architecture

5. Environnements

6. Outils : poste de travail et gestion du code

7. Outils : backend

8. Outils : frontend

9. Outils : données, identité et messagerie

10. Outils : tests et qualité

11. Outils : sécurité et chaîne d'approvisionnement

12. Outils : conteneurs, CI/CD et infrastructure

13. Outils : observabilité

14. Conventions

15. Pipeline CI/CD

16. Stratégie de tests

17. Sécurité

18. Observabilité et exploitation

19. Stratégie Oracle

20. Exigences non fonctionnelles

21. Plan technique par incrément

22. Décisions d'architecture (ADR) prévues

23. Risques techniques

Annexe A : mise en route du poste de travail

Annexe B : modèle d'ADR

# 1. Présentation du document

## 1.1 Objet

Ce document décrit comment la plateforme ITSM est construite, testée, déployée et exploitée : l'architecture, les environnements de travail en local et en ligne, les outils retenus avec la justification de chaque choix et un exemple d'utilisation, les conventions, la chaîne d'intégration et de déploiement continus, la stratégie de tests, la sécurité et l'observabilité.

Le besoin fonctionnel est décrit dans le cahier des charges fonctionnel (ITSM-CDCF). Toute exigence technique de ce document doit pouvoir être reliée à une exigence fonctionnelle, à une exigence non fonctionnelle ou à un besoin d'exploitation.

## 1.2 Versions des outils

Les versions indiquées sont les versions visées au 24 septembre 2026. Les versions exactes sont figées dans l'ADR-003 au démarrage de l'incrément I0, puis maintenues à jour par l'outil de mise à jour automatique des dépendances.

## 1.3 Comment lire les fiches outils

Chaque outil est présenté par une fiche : son rôle dans le projet, la raison du choix, les alternatives écartées quand le choix n'est pas évident, l'incrément où il apparaît, puis un exemple d'utilisation concret. Un outil n'est installé qu'au moment où l'incrément en a besoin.

# 2. Principes directeurs

| Principe | Traduction concrète |
| --- | --- |
| Justifier chaque choix | Toute décision structurante fait l'objet d'un ADR : contexte, options, décision, conséquences. |
| Livrer en continu | Chaque merge sur la branche principale est testé et déployé en ligne automatiquement. |
| Qualité intégrée | Tests, analyse de code et contrôles de sécurité s'exécutent dans le pipeline dès le premier jour, pas en fin de projet. |
| Sécurité dès la conception | Aucun secret dans Git, HTTPS partout, moindre privilège, dépendances surveillées. |
| Sobriété | Le projet tient sur un poste de 16 Go et sur une machine gratuite de 12 Go. Chaque composant a une limite mémoire explicite. |
| Portabilité | Rien ne dépend d'un fournisseur de façon irréversible : images multi-architecture, configuration par variables d'environnement, infrastructure décrite en code. |
| Vous le construisez, vous l'exploitez | Le développeur est aussi responsable de l'exploitation : logs, métriques, alertes, runbooks et diagnostic d'incidents font partie du travail. |
| Comprendre avant d'intégrer | Aucun code, généré par une IA ou copié, n'est intégré sans pouvoir être expliqué ligne par ligne. |

# 3. Démarche de livraison

## 3.1 Itératif et incrémental

Le projet est découpé en incréments verticaux : chacun traverse toutes les couches (interface, API, domaine, base de données, pipeline, déploiement, observabilité) et se termine par une démonstration en ligne. On évite ainsi le modèle en cascade, où l'on découvre les problèmes d'intégration et de déploiement à la fin.

Les documents de conception (architecture, modèle de données, contrat d'API, ADR) ne sont pas des phases préalables : ils sont créés au plus tôt dans une version simple, puis enrichis à chaque incrément.

## 3.2 Organisation du travail

- Tableau Kanban dans GitHub Projects : colonnes À faire, En cours, En revue, Terminé. Une issue par user story ou tâche technique.

- Limite de travail en cours : un seul incrément actif, au plus deux issues en cours.

- Trunk-based development : branches courtes (moins de trois jours), fusion par Pull Request dans main.

- Revue : chaque Pull Request suit une checklist d'auto-revue ; les points structurants sont relus par le mentor.

- Démonstration à la fin de chaque incrément, suivie d'une courte rétrospective écrite dans docs/journal/.

## 3.3 Définition de terminé

Une user story ou une tâche est terminée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- le code est fusionné dans main via une Pull Request relue ;

- les critères d'acceptation sont couverts par des tests automatisés ;

- le pipeline est vert, contrôle qualité compris ;

- le contrat OpenAPI et les migrations de base de données sont à jour ;

- la fonctionnalité est déployée et vérifiée en ligne ;

- les logs et métriques utiles au diagnostic sont présents ;

- un ADR est rédigé si une décision structurante a été prise ;

- la documentation concernée est à jour ;

- l'auteur peut expliquer chaque ligne de code.

# 4. Architecture

## 4.1 Vue d'ensemble

Figure 1 : architecture logique

## 4.2 Style retenu : monolithe modulaire

Le backend est une seule application déployable, découpée en modules métier aux frontières strictes. Ce choix est préféré à une architecture en microservices pour trois raisons :

- le domaine est de taille modeste et l'équipe se limite à une personne : les microservices apporteraient le coût de la distribution (réseau, cohérence, déploiement de multiples services) sans bénéfice ;

- les frontières entre modules sont vérifiées automatiquement par des tests, ce qui apporte la discipline des microservices sans leur coût ;

- si un module doit un jour devenir un service indépendant, par exemple les notifications, l'extraction est facilitée parce que ses dépendances sont déjà explicites.

## 4.3 Modules

| Module | Responsabilité | Données possédées | Événements publiés |
| --- | --- | --- | --- |
| ticket | Cycle de vie, commentaires, pièces jointes, historique | Tickets, commentaires, pièces jointes, historique | TicketCreated, TicketAssigned, TicketStatusChanged, TicketResolved, TicketClosed, CommentAdded |
| referential | Catégories, groupes, codes de résolution | Référentiels | CategoryDeactivated, GroupMembershipChanged |
| sla | Politiques SLA, calendrier, échéances, détection des risques | Politiques SLA, calendrier | SlaAtRisk, SlaBreached |
| notification | Envoi et consultation des notifications | Notifications, journal d'envoi | Aucun |
| reporting | Indicateurs et exports | Vues de lecture (aucune écriture) | Aucun |
| shared | Types communs techniques (identifiants, erreurs, horloge) | Aucune | Aucun |

L'identité n'est pas un module métier : elle est déléguée à Keycloak. L'application ne stocke que l'identifiant de l'utilisateur, son nom et son e-mail tels que transmis dans le jeton.

## 4.4 Architecture hexagonale à l'intérieur des modules

| Couche | Contenu | Dépend de |
| --- | --- | --- |
| domain | Entités, objets valeur, règles métier, machine à états, ports (interfaces) | Rien : Java pur, sans Spring |
| application | Cas d'usage (créer un ticket, résoudre un ticket), transactions, autorisations métier | domain |
| adapter.in | Contrôleurs REST, écouteurs d'événements, tâches planifiées | application |
| adapter.out | Persistance JPA, outbox, client de stockage, envoi d'e-mails | domain (implémente les ports) |

La règle essentielle : le domaine ne dépend d'aucun framework. Il se teste en quelques millisecondes, sans base de données ni Spring. Les tests d'architecture font échouer le pipeline si cette règle est violée.

## 4.5 Communication

| Cas | Mécanisme | Justification |
| --- | --- | --- |
| Navigateur vers backend | REST JSON sur HTTPS, jeton JWT | Standard, outillé, contrat décrit en OpenAPI |
| Module vers module, besoin d'une réponse immédiate | Appel de l'API publique du module (interface Java) | Simple, transactionnel, vérifié par les tests d'architecture |
| Module vers module, réaction à un fait passé | Événement de domaine interne | Découplage : le module ticket ignore qui réagit |
| Vers l'extérieur (notifications, audit, analytique) | Événement publié dans Kafka via une outbox transactionnelle | Fiabilité : aucun événement perdu ni publié pour une transaction annulée |

## 4.6 Outbox transactionnelle

Problème : lorsqu'un ticket est créé, il faut écrire dans Oracle et publier un événement dans Kafka. Si l'écriture réussit et la publication échoue, l'événement est perdu ; dans le cas inverse, on publie un événement pour un ticket qui n'existe pas. Une transaction ne peut pas couvrir les deux systèmes.

Solution : l'événement est écrit dans une table OUTBOX dans la même transaction que le ticket. Un composant de relais lit cette table et publie dans Kafka, puis marque l'événement comme publié. En cas de panne, il republie : la livraison est « au moins une fois », et les consommateurs sont donc idempotents (ils ignorent un événement déjà traité, grâce à son identifiant).

# 5. Environnements

## 5.1 Vue d'ensemble

| Environnement | Rôle | Hébergement | Base Oracle |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Développement et essais | Poste du développeur, 16 Go, Docker Compose avec profils | Oracle Database Free en conteneur |
| Intégration continue | Compilation, tests, analyses, construction des images | Machines GitHub Actions, éphémères | Oracle Database Free via Testcontainers |
| En ligne | Démonstration, déployé à chaque fusion dans main | Oracle Cloud, offre Always Free | Oracle Autonomous Database |

Figure 2 : chaîne de livraison et environnement en ligne

## 5.2 Environnement local

### Prérequis

| Élément | Recommandation |
| --- | --- |
| Système | Linux, macOS, ou Windows 11 avec WSL 2 (Ubuntu). Sous Windows, le code et Docker doivent vivre dans WSL 2 pour des performances correctes. |
| Mémoire | 16 Go. Allouer 10 Go au maximum à Docker (fichier .wslconfig sous Windows, réglages Docker Desktop sous macOS). |
| Disque | 40 Go libres (images Oracle, Kafka, observabilité). |
| Processeur | Architecture x86_64 ou ARM (Apple Silicon) : les images choisies existent pour les deux. |

### Profils Docker Compose

Tous les services ne peuvent pas tourner en même temps que l'IDE et le navigateur. Le fichier Compose est donc organisé en profils que l'on active selon le besoin.

| Profil | Services | Mémoire estimée | Utilisé quand |
| --- | --- | --- | --- |
| (aucun, toujours actif) | Oracle Database Free, Keycloak | environ 3 Go | Toujours |
| app | Backend, frontend (si on ne les lance pas depuis l'IDE) | environ 1,2 Go | Essais de bout en bout |
| events | Kafka (mode KRaft), interface Kafka | environ 1,3 Go | À partir de I4 |
| obs | Grafana LGTM tout-en-un (collector, Prometheus, Loki, Tempo, Grafana) | environ 1,5 Go | Travail sur l'observabilité |
| mail | Mailpit (faux serveur SMTP) | environ 50 Mo | Travail sur les notifications |

Budget typique : système, IDE et navigateur environ 6 à 7 Go ; profil de base environ 3 Go ; il reste de la marge pour un ou deux profils supplémentaires, mais pas pour tous à la fois.

Exemple d'utilisation :

# Démarrer la base et Keycloak seulement

docker compose up -d

# Ajouter Kafka et l'observabilité pour une séance de travail sur I5

docker compose --profile events --profile obs up -d

# Vérifier la consommation mémoire réelle

docker stats --no-stream

# Tout arrêter en conservant les données

docker compose --profile "*" down

## 5.3 Environnement d'intégration continue

GitHub Actions exécute le pipeline sur des machines éphémères. Le dépôt est public : c'est une vitrine pour un recruteur, et cela donne accès gratuitement aux machines ARM64 de GitHub, à SonarQube Cloud et à l'analyse CodeQL. En contrepartie, la discipline sur les secrets doit être irréprochable (voir chapitre 17).

## 5.4 Environnement en ligne

### Ressources Oracle Cloud Always Free utilisées

| Ressource | Usage dans le projet |
| --- | --- |
| VM Ampere A1 (ARM) : 2 OCPU et 12 Go de RAM au total | Héberge Caddy, le frontend, le backend, Keycloak, Kafka et le collecteur OpenTelemetry ; plus tard le cluster k3s |
| Autonomous Database | Base Oracle de l'application (et de Keycloak, voir ADR-011). Ne consomme pas la mémoire de la VM ; sauvegardes gérées par Oracle |
| Object Storage | Stockage des pièces jointes (voir ADR-009) |
| Réseau virtuel et liste de sécurité | Seuls les ports 80 et 443 sont ouverts au public ; le port 22 est restreint |

Contraintes vérifiées le 24 septembre 2026 : depuis juin 2026, l'allocation gratuite Ampere A1 est limitée à 2 OCPU et 12 Go de RAM, dans la région d'origine du compte uniquement. Le choix de la région est définitif : choisir Paris ou Marseille. Ces conditions ayant déjà changé sans préavis, l'environnement doit pouvoir être reconstruit ailleurs (voir chapitre 23).

### Budget mémoire de la VM

| Composant | Limite mémoire | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Système et Docker | 1 Go | Ubuntu minimal |
| Caddy | 64 Mo | Reverse proxy et certificats |
| Frontend (Nginx) | 64 Mo | Fichiers statiques Angular |
| Backend Spring Boot | 1 Go | Taille du tas réglée à 70 % de la limite |
| Keycloak | 1 Go | Mode production, cache local |
| Kafka (un seul nœud, KRaft) | 1 Go | À partir de I4 |
| Collecteur OpenTelemetry | 256 Mo | Envoie vers Grafana Cloud |
| k3s (à partir de I6) | 1 Go | Plan de contrôle Kubernetes léger |
| Total | environ 5,5 Go | Marge d'environ 6 Go pour les pics et les évolutions |

La pile d'observabilité complète (Prometheus, Loki, Tempo, Grafana) n'est pas hébergée sur la VM : en ligne, la télémétrie est envoyée vers Grafana Cloud (offre gratuite sans limite de durée, rétention de 14 jours). En local, le développeur opère lui-même la pile complète pour apprendre à l'installer et à la configurer.

### Nom de domaine et HTTPS

Un sous-domaine gratuit est obtenu chez DuckDNS (par exemple itsm-nordal.duckdns.org). Caddy obtient et renouvelle automatiquement les certificats Let's Encrypt. Aucun trafic HTTP n'est servi : toute requête HTTP est redirigée vers HTTPS.

### Accès et administration

- connexion SSH par clé uniquement, mot de passe désactivé, utilisateur dédié au déploiement ;

- le port 22 est ouvert uniquement pendant les déploiements ou depuis des adresses connues (voir ADR-012) ;

- mises à jour de sécurité du système appliquées automatiquement (unattended-upgrades).

# 6. Outils : poste de travail et gestion du code

### Git et GitHub

| Rôle | Gestion de versions, hébergement du dépôt, Pull Requests, revue de code, suivi des tâches (Issues et Projects). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Standard du marché. GitHub réunit au même endroit le code, les revues, le Kanban, le pipeline et le registre d'images, ce qui limite le nombre d'outils à maîtriser. |
| Alternatives écartées | GitLab : très complet mais redondant ici ; un seul écosystème suffit. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

git switch -c feat/ticket-creation

git commit -m "feat(ticket): create incident with computed priority"

git push -u origin feat/ticket-creation

gh pr create --fill --base main

### IntelliJ IDEA (Community ou Ultimate) et Visual Studio Code

| Rôle | IntelliJ pour le backend Java ; VS Code pour le frontend Angular. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | IntelliJ offre le meilleur support de Java, Spring et Maven (refactoring, débogage, profilage). VS Code est la référence pour TypeScript et Angular. Une licence étudiante donne accès gratuitement à IntelliJ Ultimate. |
| Introduit en | I0 |

### SDKMAN et JDK 25 (Eclipse Temurin)

| Rôle | Installation et gestion des versions de Java. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Java 25 est la version LTS la plus récente : support long, fonctionnalités modernes (records, pattern matching, threads virtuels). SDKMAN permet de changer de version en une commande, comme en entreprise où plusieurs projets coexistent. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

sdk install java 25.0.x-tem

sdk use java 25.0.x-tem

java -version

### Node.js LTS et npm

| Rôle | Exécution de l'outillage Angular (compilation, tests, serveur de développement). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Prérequis d'Angular. On utilise toujours une version LTS, installée via nvm pour pouvoir en changer facilement. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

nvm install --lts

nvm use --lts

npm ci

### Maven (via le wrapper mvnw)

| Rôle | Construction du backend : dépendances, compilation, tests, rapports. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Outil le plus répandu dans les entreprises françaises utilisant Spring. Le wrapper garantit que tout le monde, y compris le pipeline, utilise la même version. |
| Alternatives écartées | Gradle : plus rapide et plus flexible, mais moins présent dans les offres d'emploi visées. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

./mvnw verify            # compile, tests unitaires et d'intégration

./mvnw spring-boot:run   # lance l'application en local

### Bruno

| Rôle | Client HTTP pour tester l'API à la main. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Les collections de requêtes sont de simples fichiers texte versionnés dans le dépôt, à côté du code. Tout le monde partage les mêmes requêtes, sans compte en ligne. |
| Alternatives écartées | Postman : collections stockées dans un compte en ligne, moins adapté à Git. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

# api/collections/tickets/create-ticket.bru

post {

url: {{baseUrl}}/api/v1/tickets

auth: bearer

}

body:json {

{ "type": "INCIDENT", "title": "PC ne démarre plus", ... }

}

# 7. Outils : backend

### Spring Boot 4

| Rôle | Socle de l'application backend : configuration, serveur web, injection de dépendances, intégrations. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Exigé par les offres visées. Il fournit des intégrations prêtes pour tout ce dont le projet a besoin : sécurité OAuth2, JPA, Kafka, Actuator, Micrometer et OpenTelemetry. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

# application.yml (extrait)

spring:

application.name: itsm-backend

threads.virtual.enabled: true

server:

shutdown: graceful

### Spring Modulith

| Rôle | Vérifie les frontières entre modules, gère les événements internes et documente la structure modulaire. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Transforme une convention (« le module ticket n'accède pas aux classes internes du module sla ») en test automatique. Génère aussi des diagrammes des modules pour la documentation. |
| Alternatives écartées | ArchUnit seul : possible, mais il faut écrire soi-même toutes les règles de modules. ArchUnit reste utilisé pour les règles de couches hexagonales. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

@Test

void modulesRespectTheirBoundaries() {

ApplicationModules.of(ItsmApplication.class).verify();

}

### Spring Data JPA et Hibernate

| Rôle | Persistance des agrégats du domaine dans Oracle. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Réduit le code répétitif de persistance et gère le verrouillage optimiste (règle RG-15) par un simple champ de version. Les entités JPA restent dans l'adaptateur de sortie, séparées des objets du domaine. |
| Alternatives écartées | JDBC pur ou jOOQ : davantage de contrôle SQL, mais plus de code ; ils restent envisageables pour les requêtes de reporting. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

@Entity @Table(name = "TICKET")

class TicketJpaEntity {

@Id Long id;

@Version Long version;     // verrouillage optimiste

@Column(name = "REFERENCE") String reference;

...

}

### Bean Validation (Hibernate Validator)

| Rôle | Validation des données reçues par l'API. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Les règles de format (longueur du titre, champs obligatoires) sont déclarées sur les objets de requête et produisent automatiquement une erreur 400 structurée. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

record CreateTicketRequest(

@NotNull TicketType type,

@Size(min = 5, max = 120) String title,

@NotBlank @Size(max = 5000) String description) {}

### springdoc-openapi

| Rôle | Génère la documentation OpenAPI et l'interface Swagger UI à partir du code. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Le contrat d'API est toujours à jour. Il est comparé à chaque Pull Request avec la version précédente pour détecter les changements incompatibles. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

@Operation(summary = "Create a ticket")

@ApiResponse(responseCode = "201", description = "Ticket created")

@PostMapping("/api/v1/tickets")

ResponseEntity<TicketResponse> create(@Valid @RequestBody CreateTicketRequest r)

### Flyway

| Rôle | Migrations versionnées du schéma Oracle. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Chaque évolution du schéma est un script SQL numéroté, versionné dans Git et appliqué automatiquement au démarrage et dans les tests. Les scripts sont en SQL natif, ce qui permet d'écrire des vues et du PL/SQL sans surcouche. |
| Alternatives écartées | Liquibase : puissant, mais son format XML ou YAML éloigne du SQL Oracle qu'on souhaite pratiquer. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

-- src/main/resources/db/migration/V3__create_ticket.sql

CREATE SEQUENCE TICKET_REF_SEQ START WITH 1 NOCACHE;

CREATE TABLE TICKET (

ID          NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

REFERENCE   VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT UK_TICKET_REF UNIQUE,

STATUS      VARCHAR2(20) NOT NULL

CONSTRAINT CK_TICKET_STATUS CHECK (STATUS IN

('NEW','ASSIGNED','IN_PROGRESS','ON_HOLD',

'RESOLVED','CLOSED','CANCELLED')),

VERSION     NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL

);

### MapStruct

| Rôle | Conversion entre objets du domaine, entités JPA et objets de l'API. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | L'architecture hexagonale multiplie les représentations d'un même concept. MapStruct génère le code de conversion à la compilation : pas de réflexion, erreurs détectées tôt. |
| Introduit en | I1 |

### Resilience4j

| Rôle | Délais d'attente, nouvelles tentatives, disjoncteur et limitation de débit. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Protège l'application quand une dépendance (stockage, serveur d'e-mails) est lente ou indisponible, conformément au cas particulier « service de notification indisponible » du cahier fonctionnel. |
| Introduit en | I7 |

Exemple d'utilisation :

@CircuitBreaker(name = "mail", fallbackMethod = "queueForLater")

@Retry(name = "mail")

void send(Notification n) { ... }

# 8. Outils : frontend

### Angular

| Rôle | Application web monopage. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Exigé par les offres visées. Framework complet (routage, formulaires, client HTTP, tests) et structurant, apprécié des entreprises pour les applications de gestion. On utilise la dernière version majeure stable avec les composants autonomes et les signals. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

ng new itsm-frontend --style=scss --ssr=false

ng generate component features/tickets/ticket-list

### Angular Material

| Rôle | Bibliothèque de composants d'interface. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Composants accessibles par défaut (clavier, lecteurs d'écran), ce qui aide à respecter l'exigence d'accessibilité. Maintenue par l'équipe Angular. |
| Alternatives écartées | PrimeNG : plus de composants, mais l'accessibilité et la cohérence sont moins garanties. |
| Introduit en | I1 |

### angular-auth-oidc-client

| Rôle | Connexion OpenID Connect avec Keycloak depuis le navigateur. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Bibliothèque certifiée OpenID qui gère le flux Authorization Code avec PKCE, le renouvellement des jetons et la déconnexion. On n'écrit jamais soi-même un flux d'authentification. |
| Introduit en | I1 |

### ESLint et Prettier

| Rôle | Analyse statique et formatage du code TypeScript. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Formatage identique pour tous et détection précoce d'erreurs. Exécutés dans le pipeline et avant chaque commit. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

npm run lint

npx prettier --check "src/**/*.{ts,html,scss}"

# 9. Outils : données, identité et messagerie

### Oracle Database Free (local et CI) et Autonomous Database (en ligne)

| Rôle | Base de données relationnelle de l'application. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Exigée par les offres visées et cœur de la formation suivie. Oracle Database Free offre les mêmes fonctionnalités SQL et PL/SQL qu'une édition entreprise, dans un conteneur. Autonomous Database est gratuit en ligne et libère la mémoire de la VM. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

# Local : conteneur Oracle Free

docker run -d --name oracle -p 1521:1521 \

-e ORACLE_PASSWORD=${ORACLE_PASSWORD} gvenzl/oracle-free:slim

# Se connecter avec SQLcl

sql itsm_app@//localhost:1521/FREEPDB1

### SQLcl et SQL Developer

| Rôle | Clients Oracle en ligne de commande et graphique. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Outils officiels et gratuits d'Oracle. SQLcl est scriptable et utilisable dans le terminal ou le pipeline ; SQL Developer aide à explorer le dictionnaire de données et les plans d'exécution. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

SQL> EXPLAIN PLAN FOR

SELECT * FROM TICKET WHERE ASSIGNED_GROUP_ID = :g AND STATUS = 'NEW';

SQL> SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);

### Keycloak

| Rôle | Fournisseur d'identité : comptes, authentification, rôles, émission des jetons OpenID Connect. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | On ne réinvente pas l'authentification. Keycloak est open source, très utilisé en entreprise, et permet d'apprendre OAuth2 et OpenID Connect sur un vrai serveur d'identité. Le backend ne fait que vérifier les jetons (serveur de ressources). |
| Alternatives écartées | Authentification maison : risque de sécurité et aucune valeur d'apprentissage réutilisable. Auth0 ou Okta : services hébergés, moins formateurs. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

# Backend : serveur de ressources OAuth2 (application.yml)

spring:

security:

oauth2:

resourceserver:

jwt:

issuer-uri: ${KEYCLOAK_ISSUER}   # .../realms/itsm

### Apache Kafka 4 (mode KRaft)

| Rôle | Diffusion des événements métier vers les consommateurs (notifications, audit, analytique). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Les événements sont conservés et rejouables, plusieurs consommateurs lisent le même flux indépendamment, et l'ordre est garanti par ticket grâce à la clé de partition. Kafka 4 fonctionne sans ZooKeeper, ce qui simplifie l'exploitation et réduit la mémoire. Le choix définitif entre Kafka et RabbitMQ est documenté dans l'ADR-013 au début de I4. |
| Alternatives écartées | RabbitMQ : excellent pour la distribution de tâches, mais les messages disparaissent une fois consommés ; pas de relecture de l'historique. |
| Introduit en | I4 |

Exemple d'utilisation :

# Clé de partition = identifiant du ticket : ordre garanti par ticket

kafka-topics.sh --create --topic itsm.ticket.events \

--partitions 3 --replication-factor 1 --bootstrap-server kafka:9092

# Observer le retard d'un groupe de consommateurs

kafka-consumer-groups.sh --describe --group notification-service \

--bootstrap-server kafka:9092

### Kafka UI (kafbat)

| Rôle | Interface web pour consulter les topics, messages et groupes de consommateurs. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Utile en local pour comprendre ce qui circule. Non déployée en ligne. |
| Introduit en | I4 |

### Mailpit

| Rôle | Faux serveur SMTP qui capture les e-mails et les affiche dans une interface web. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Permet de tester les notifications sans envoyer de vrais e-mails. En ligne, le choix entre Mailpit et un vrai service d'envoi est tranché dans l'ADR-014. |
| Introduit en | I4 |

# 10. Outils : tests et qualité

### JUnit Jupiter, AssertJ et Mockito

| Rôle | Tests unitaires du domaine et des cas d'usage. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Standard Java. AssertJ rend les assertions lisibles ; Mockito simule les ports sortants pour tester un cas d'usage isolément. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

@Test

void priority_is_P3_for_low_impact_and_high_urgency() {

var priority = Priority.from(Impact.LOW, Urgency.HIGH);

assertThat(priority).isEqualTo(Priority.P3);

}

### Testcontainers

| Rôle | Démarre de vraies dépendances (Oracle, Kafka, Keycloak) dans des conteneurs pendant les tests d'intégration. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | On teste contre un vrai Oracle et non une base en mémoire (H2) dont le comportement diffère : séquences, contraintes, PL/SQL et types de données sont vérifiés pour de vrai. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

@Testcontainers

@SpringBootTest

class TicketRepositoryIT {

@Container @ServiceConnection

static OracleContainer oracle =

new OracleContainer("gvenzl/oracle-free:slim-faststart");

...

}

### REST Assured

| Rôle | Tests de l'API HTTP : codes de statut, format des réponses, sécurité par rôle. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Syntaxe lisible proche de la spécification. Chaque règle de visibilité de la matrice des droits devient un test. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

given().auth().oauth2(tokenOf("sophie"))

.when().get("/api/v1/tickets/{id}", ticketOfKarim)

.then().statusCode(404)          // on ne révèle pas l'existence

.body("code", equalTo("TICKET_NOT_FOUND"));

### ArchUnit

| Rôle | Tests d'architecture sur les couches hexagonales. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Garantit automatiquement que le domaine ne dépend ni de Spring ni de JPA. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

noClasses().that().resideInAPackage("..domain..")

.should().dependOnClassesThat()

.resideInAnyPackage("org.springframework..", "jakarta.persistence..")

.check(classes);

### Vitest

| Rôle | Tests unitaires des composants et services Angular. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Lanceur de tests par défaut des versions récentes d'Angular ; rapide et moderne. Karma, cité dans la proposition initiale, est déprécié. |
| Introduit en | I1 |

### Playwright

| Rôle | Tests de bout en bout dans un vrai navigateur, sur les parcours du cahier fonctionnel. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Fiable (attentes automatiques), multi-navigateur, et capable d'exécuter un audit d'accessibilité avec axe-core. Utilisé aussi pour les tests de fumée après chaque déploiement. |
| Introduit en | I1 |

Exemple d'utilisation :

test('Sophie déclare un incident', async ({ page }) => {

await loginAs(page, 'sophie');

await page.getByRole('button', { name: 'Nouveau ticket' }).click();

await page.getByLabel('Titre').fill('PC ne démarre plus');

...

await expect(page.getByText(/INC-2026-\d{6}/)).toBeVisible();

});

### k6

| Rôle | Tests de charge. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Scripts en JavaScript, seuils de performance déclarés dans le script : le test échoue si l'exigence ENF-01 n'est pas tenue. |
| Introduit en | I3 |

Exemple d'utilisation :

export const options = {

vus: 20, duration: '2m',

thresholds: { http_req_duration: ['p(95)<300'] },

};

### SonarQube Cloud et JaCoCo

| Rôle | Analyse de la qualité du code (bugs, mauvaises pratiques, duplication, couverture). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | JaCoCo mesure la couverture des tests ; SonarQube Cloud l'agrège avec l'analyse statique et applique un contrôle qualité bloquant sur le nouveau code. Gratuit pour les dépôts publics. |
| Introduit en | I0 |

### Spotless

| Rôle | Formatage automatique du code Java. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Supprime les débats de style en revue. Le pipeline échoue si le code n'est pas formaté. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

./mvnw spotless:apply   # formate

./mvnw spotless:check   # vérifie (pipeline)

# 11. Outils : sécurité et chaîne d'approvisionnement

### Gitleaks

| Rôle | Détection de secrets (mots de passe, clés) dans le code et l'historique Git. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Un secret poussé sur un dépôt public est compromis en quelques minutes. Gitleaks bloque le pipeline et peut s'exécuter avant chaque commit. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

gitleaks git --verbose        # analyse tout l'historique

gitleaks dir . --redact        # analyse les fichiers courants

### Dependabot

| Rôle | Mise à jour automatique des dépendances et des images de base par Pull Request. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Intégré à GitHub, sans installation. Chaque mise à jour passe par le pipeline complet : on sait immédiatement si elle casse quelque chose. |
| Alternatives écartées | Renovate : plus configurable, utile sur de grands projets ; Dependabot suffit ici. |
| Introduit en | I0 |

### Trivy

| Rôle | Recherche de vulnérabilités dans les images Docker, les dépendances et les fichiers d'infrastructure. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Un seul outil pour les images, Terraform et Kubernetes. Le pipeline échoue en cas de vulnérabilité critique corrigeable. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

trivy image --severity CRITICAL,HIGH --ignore-unfixed \

--exit-code 1 ghcr.io/<compte>/itsm-backend:sha-3f2a1c9

### CodeQL

| Rôle | Analyse statique de sécurité (SAST) du code Java et TypeScript. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Détecte les injections, les failles de désérialisation ou les fuites de données. Gratuit pour les dépôts publics et intégré à GitHub. |
| Introduit en | I0 |

### OWASP ZAP (analyse de base)

| Rôle | Test de sécurité dynamique (DAST) de l'application en fonctionnement. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Vérifie ce que voit un attaquant : en-têtes de sécurité, cookies, fuites d'informations. Exécuté contre l'environnement en ligne après déploiement. |
| Introduit en | I7 |

# 12. Outils : conteneurs, CI/CD et infrastructure

### Docker et Docker Compose

| Rôle | Construction des images et orchestration locale ; orchestration en ligne jusqu'à I5. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Même image du poste de développement à la production. Compose suffit tant que l'architecture n'est pas stabilisée ; Kubernetes arrive ensuite, sans changer les images. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

# Dockerfile backend (multi-étapes, utilisateur non root)

FROM eclipse-temurin:25-jdk AS build

WORKDIR /src

COPY . .

RUN ./mvnw -q -DskipTests package

FROM eclipse-temurin:25-jre

RUN useradd --system app

USER app

COPY --from=build /src/target/itsm-backend.jar /app/app.jar

ENTRYPOINT ["java", "-XX:MaxRAMPercentage=70", "-jar", "/app/app.jar"]

### Docker Buildx (images multi-architecture)

| Rôle | Construit une même image pour amd64 (poste, CI) et arm64 (VM Ampere). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | La VM gratuite est en architecture ARM. Une image amd64 seule ne démarrerait pas. Les deux variantes sont publiées sous un même nom. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

docker buildx build --platform linux/amd64,linux/arm64 \

-t ghcr.io/<compte>/itsm-backend:sha-3f2a1c9 --push backend/

### GitHub Actions

| Rôle | Pipeline d'intégration et de déploiement continus. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Intégré au dépôt, gratuit pour les dépôts publics, très répandu. Les workflows sont des fichiers YAML versionnés. |
| Alternatives écartées | Jenkins : très présent en entreprise mais nécessite un serveur à héberger et maintenir. GitLab CI : implique de quitter GitHub. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

# .github/workflows/ci.yml (extrait)

on: { pull_request: {}, push: { branches: [main] } }

jobs:

backend:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-java@v4

with: { distribution: temurin, java-version: '25', cache: maven }

- run: ./mvnw -B verify

### GitHub Container Registry (GHCR)

| Rôle | Registre des images Docker. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Intégré à GitHub, authentification par le jeton du pipeline, gratuit pour les images publiques. Chaque image est étiquetée avec le hash du commit : on sait exactement quel code tourne en ligne. |
| Introduit en | I0 |

### Caddy

| Rôle | Reverse proxy en ligne et obtention automatique des certificats HTTPS. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | HTTPS automatique avec Let's Encrypt en trois lignes de configuration, très faible consommation mémoire. Remplacé par l'Ingress de k3s en I6. |
| Alternatives écartées | Nginx avec Certbot : plus de configuration et de renouvellement à gérer. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

itsm-nordal.duckdns.org {

encode gzip

handle /api/* { reverse_proxy backend:8080 }

handle /auth/* { reverse_proxy keycloak:8080 }

handle { reverse_proxy frontend:80 }

}

### k3s (en ligne) et kind (en local)

| Rôle | Kubernetes à partir de l'incrément I6. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | k3s est une distribution Kubernetes certifiée et légère, adaptée à une VM de 12 Go et utilisée en production réelle. En local, kind crée un cluster jetable dans Docker pour s'entraîner sans risque. |
| Alternatives écartées | Minikube : pensé pour le poste de travail uniquement. OKE (Kubernetes géré par Oracle) : intéressant mais masque une partie de ce qu'on veut apprendre. |
| Introduit en | I6 |

Exemple d'utilisation :

kind create cluster --name itsm

kubectl get pods -n itsm

kubectl describe pod backend-7c9d8 -n itsm

kubectl logs deploy/backend -n itsm --since=10m

### Helm

| Rôle | Paquetage et paramétrage du déploiement Kubernetes. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Un seul chart paramétré par fichier de valeurs pour le local et l'en ligne ; retour arrière en une commande. |
| Introduit en | I6 |

Exemple d'utilisation :

helm upgrade --install itsm ./deploy/helm/itsm \

-n itsm -f deploy/helm/values-online.yaml \

--set backend.image.tag=sha-3f2a1c9 --atomic

helm rollback itsm 1 -n itsm

### Terraform (fournisseur OCI)

| Rôle | Description en code de l'infrastructure Oracle Cloud : réseau, VM, règles de pare-feu, base, stockage. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Si les conditions gratuites changent ou si le compte doit être recréé, l'infrastructure se reconstruit en une commande. Tout changement d'infrastructure passe par une Pull Request. |
| Introduit en | I6 |

Exemple d'utilisation :

terraform init

terraform plan -out plan.tfplan

terraform apply plan.tfplan

# 13. Outils : observabilité

### Spring Boot Actuator et Micrometer

| Rôle | Points de santé (liveness, readiness), métriques applicatives et métier. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Intégrés à Spring Boot. Micrometer est une façade neutre : on instrumente une fois, on exporte vers n'importe quel système. |
| Introduit en | I0 |

Exemple d'utilisation :

// Métrique métier : tickets créés par priorité

meterRegistry.counter("itsm.tickets.created",

"priority", ticket.priority().name()).increment();

### OpenTelemetry et son collecteur

| Rôle | Production et acheminement des traces, métriques et logs. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Standard ouvert et indépendant des fournisseurs. Le collecteur découple l'application de la destination : en local vers la pile Grafana, en ligne vers Grafana Cloud, sans modifier le code. |
| Introduit en | I0 (logs corrélés), I5 (complet) |

Exemple d'utilisation :

# otel-collector.yaml (extrait)

receivers:

otlp: { protocols: { grpc: {}, http: {} } }

processors:

batch: {}

memory_limiter: { check_interval: 1s, limit_mib: 200 }

exporters:

otlphttp: { endpoint: ${GRAFANA_OTLP_ENDPOINT} }

service:

pipelines:

traces: { receivers: [otlp], processors: [memory_limiter, batch],

exporters: [otlphttp] }

### Prometheus, Loki, Tempo et Grafana

| Rôle | Stockage des métriques (Prometheus), des logs (Loki), des traces (Tempo) et visualisation (Grafana). |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Pile open source cohérente et très demandée. Grafana relie les trois : depuis un pic d'erreurs sur un graphique, on ouvre les logs correspondants puis la trace de la requête fautive. En local, on commence par l'image tout-en-un grafana/otel-lgtm, puis on sépare les composants en I5 pour apprendre à les configurer. |
| Introduit en | I5 |

Exemple d'utilisation :

# Requête Prometheus : taux d'erreurs 5xx sur 5 minutes

sum(rate(http_server_requests_seconds_count{status=~"5.."}[5m]))

/ sum(rate(http_server_requests_seconds_count[5m]))

# Requête Loki : erreurs du backend liées à une trace

{service_name="itsm-backend"} | json | level="ERROR" | trace_id="4bf92f..."

### Grafana Cloud (offre gratuite)

| Rôle | Destination de la télémétrie de l'environnement en ligne. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce choix | Évite de consommer environ 2 Go de la VM pour l'observabilité. Les compétences (PromQL, LogQL, tableaux de bord, alertes) sont exactement les mêmes qu'avec la pile auto-hébergée. |
| Introduit en | I5 |

# 14. Conventions

## 14.1 Structure du dépôt

itsm/

backend/                 application Spring Boot

src/main/java/.../ticket/{domain,application,adapter}/

src/main/java/.../sla/ ...

src/main/resources/db/migration/   scripts Flyway

frontend/                application Angular

e2e/                     tests Playwright

api/                     collections Bruno, contrat OpenAPI de référence

deploy/

compose/               docker-compose.yml, profils, Caddyfile

helm/                  chart Kubernetes (I6)

terraform/             infrastructure OCI (I6)

observability/         configuration collecteur, tableaux de bord

docs/

01-cahier-des-charges-fonctionnel.docx

02-cahier-des-charges-technique.docx

adr/                   0001-monorepo.md, 0002-...

runbooks/              une procédure par alerte

journal/               rétrospectives d'incrément

.github/                 workflows, modèles d'issue et de PR, dependabot.yml

## 14.2 Code

| Élément | Convention |
| --- | --- |
| Langue | Code, API, noms de tables et messages de commit en anglais. Documentation en français. |
| Paquetages Java | fr.nordal.itsm.<module>.<couche> |
| Tables Oracle | Majuscules au singulier : TICKET, TICKET_COMMENT. Contraintes nommées : PK_, FK_, UK_, CK_, IX_ |
| Formatage | Automatique (Spotless, Prettier). Aucun débat de style en revue. |

## 14.3 API REST

| Sujet | Convention |
| --- | --- |
| Versionnement | Préfixe /api/v1. Une évolution incompatible crée /api/v2. |
| Ressources | Noms au pluriel : /tickets, /tickets/{id}/comments |
| Actions métier | Les transitions sont des ressources explicites plutôt qu'un PATCH générique du statut : POST /tickets/{id}/resolution, POST /tickets/{id}/assignment. Chaque action a ses propres règles et sa propre validation. |
| Suppression | Aucun DELETE sur les tickets (règle RG-10) : l'annulation est POST /tickets/{id}/cancellation. |
| Pagination | Paramètres page et size (100 au maximum) ; réponse avec content, page, size, totalElements |
| Filtres et tri | Paramètres nommés : status=NEW,ASSIGNED ; sort=slaDueAt,asc |
| Dates | ISO 8601 en UTC : 2026-09-24T07:10:00Z. La conversion en heure de Paris se fait à l'affichage. |
| Idempotence | En-tête Idempotency-Key accepté sur les POST de création : une requête rejouée ne crée pas de doublon. |
| Concurrence | En-tête ETag en réponse, If-Match exigé sur les modifications ; conflit : 412 |
| Corrélation | En-tête X-Correlation-Id propagé ; le traceId OpenTelemetry figure dans chaque réponse d'erreur. |
| Erreurs | Format unique (Problem Details, RFC 9457) complété d'un code métier stable. |

Exemple de réponse d'erreur :

HTTP/1.1 409 Conflict

Content-Type: application/problem+json

{

"type": "https://itsm-nordal.duckdns.org/errors/invalid-status-transition",

"title": "Invalid status transition",

"status": 409,

"code": "INVALID_STATUS_TRANSITION",

"detail": "A ticket in status NEW cannot be resolved",

"instance": "/api/v1/tickets/42/resolution",

"traceId": "4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736"

}

## 14.4 Git

| Sujet | Convention |
| --- | --- |
| Branches | main protégée ; branches courtes feat/, fix/, chore/, docs/ |
| Commits | Conventional Commits : feat(ticket): ..., fix(sla): ..., docs(adr): ... |
| Fusion | Squash merge : un commit propre par Pull Request |
| Versions | Étiquettes SemVer à chaque fin d'incrément : v0.1.0 pour I1, v0.2.0 pour I2... |

# 15. Pipeline CI/CD

| Étape | Outils | Bloquante | Depuis |
| --- | --- | --- | --- |
| Compilation et formatage | Maven, Spotless, npm, ESLint | Oui | I0 |
| Tests unitaires et d'architecture | JUnit, ArchUnit, Spring Modulith, Vitest | Oui | I0 |
| Tests d'intégration | Testcontainers, REST Assured | Oui | I1 |
| Qualité | JaCoCo, SonarQube Cloud | Oui (contrôle qualité) | I0 |
| Secrets | Gitleaks | Oui | I0 |
| Sécurité du code | CodeQL | Oui sur sévérité haute | I0 |
| Contrat d'API | Comparaison OpenAPI avec main | Oui si changement incompatible | I1 |
| Images | Docker Buildx (amd64 et arm64) | Oui | I0 |
| Scan des images | Trivy | Oui sur critique corrigeable | I0 |
| Publication | GHCR, étiquette sha-<commit> | Oui | I0 |
| Déploiement | SSH et Compose (I0 à I5), Helm (I6 et plus) | Uniquement sur main | I0 |
| Vérification | Tests de fumée Playwright, sonde de santé | Oui : retour arrière automatique en cas d'échec | I0 |
| Charge (hebdomadaire) | k6 | Non, rapport | I3 |
| Sécurité dynamique (hebdomadaire) | OWASP ZAP | Non, rapport | I7 |

Retour arrière : la version précédente est connue par son étiquette d'image. Si les vérifications échouent après un déploiement, le pipeline redéploie l'étiquette précédente et signale l'échec.

Secrets : ils sont stockés dans les secrets chiffrés de GitHub Actions et transmis à la VM au moment du déploiement dans un fichier .env lisible uniquement par l'utilisateur de déploiement. À partir de I6, ils deviennent des secrets Kubernetes créés par le pipeline.

# 16. Stratégie de tests

| Niveau | Outils | Ce qui est vérifié | Proportion visée |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaire (domaine) | JUnit, AssertJ | Règles de gestion, matrice de priorité, machine à états, calcul SLA | La majorité |
| Unitaire (application) | JUnit, Mockito | Orchestration des cas d'usage, autorisations métier | Nombreux |
| Architecture | ArchUnit, Spring Modulith | Frontières entre modules et couches | Quelques tests |
| Intégration | Testcontainers | Persistance Oracle, migrations, outbox, Kafka | Ciblés |
| API | REST Assured | Contrat, codes HTTP, erreurs, droits par rôle | Un par règle de droit |
| Frontend | Vitest | Composants, services, formulaires | Ciblés |
| Bout en bout | Playwright, axe-core | Parcours 1 à 4 du cahier fonctionnel, accessibilité | Peu, mais essentiels |
| Charge | k6 | ENF-01 | Un scénario |

Règles : un bug corrigé est d'abord reproduit par un test ; aucun test ne dépend d'un autre ; les données de test sont créées par le test lui-même ; la couverture visée (80 %) porte sur les couches domaine et application, pas sur l'ensemble du code.

# 17. Sécurité

| Domaine | Mesures |
| --- | --- |
| Authentification | OpenID Connect avec Keycloak, flux Authorization Code avec PKCE. Jetons d'accès courts (5 minutes). Le backend valide signature, émetteur, audience et expiration. |
| Autorisation | Rôles issus du jeton pour les droits généraux ; règles de visibilité (RG-12) vérifiées dans les cas d'usage, jamais seulement dans l'interface. Un ticket non visible renvoie 404 pour ne pas révéler son existence. |
| Secrets | Jamais dans Git. Variables d'environnement, secrets GitHub, puis secrets Kubernetes. Gitleaks bloquant. Rotation documentée dans un runbook. |
| Transport | HTTPS uniquement, HSTS, redirection de HTTP vers HTTPS. |
| En-têtes | Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, protection contre l'intégration en iframe. |
| Entrées | Validation systématique ; requêtes SQL paramétrées uniquement ; pièces jointes contrôlées par type réel (et non par extension) et par taille. |
| Base de données | Deux comptes : ITSM_OWNER propriétaire du schéma (utilisé par Flyway), ITSM_APP avec les seuls droits nécessaires (utilisé par l'application). |
| Chaîne d'approvisionnement | Dependabot, Trivy, CodeQL ; images de base officielles ; conteneurs exécutés sans droits root. |
| Protection de l'API | Limitation de débit par utilisateur (I7) ; taille maximale des requêtes. |
| Journalisation | Aucun jeton, mot de passe ni contenu de ticket dans les logs ; seul l'identifiant de l'utilisateur apparaît. |
| Référentiel | OWASP ASVS niveau 1, vérifié par une checklist à chaque incrément. |

# 18. Observabilité et exploitation

## 18.1 Logs

Les logs sont écrits en JSON sur la sortie standard, avec des champs stables permettant de filtrer et de corréler.

{"timestamp":"2026-09-24T07:10:03.512Z","level":"ERROR",

"service":"itsm-backend","traceId":"4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736",

"spanId":"00f067aa0ba902b7","userId":"b7c1...","module":"ticket",

"message":"Failed to persist ticket","error":"ORA-00001: unique constraint violated"}

## 18.2 Métriques

| Type | Exemples |
| --- | --- |
| Techniques (RED) | Débit, taux d'erreurs et durée des requêtes HTTP ; pool de connexions ; mémoire de la JVM |
| Métier | Tickets créés par priorité ; tickets à risque ; tickets en dépassement ; durée de résolution |
| Messagerie | Retard des consommateurs Kafka ; taille de l'outbox en attente ; messages en dead-letter |

## 18.3 Indicateurs de niveau de service (SLI et SLO)

| SLI | SLO | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité de l'API | 99 % sur 30 jours | Requêtes non 5xx divisées par le total des requêtes |
| Latence des lectures | 95 % des requêtes en moins de 300 ms | Histogramme des durées HTTP |
| Fraîcheur des notifications | 99 % envoyées en moins de 2 minutes | Écart entre création de l'événement et envoi |

## 18.4 Alertes

| Alerte | Condition | Runbook |
| --- | --- | --- |
| Taux d'erreurs élevé | Plus de 5 % de 5xx pendant 5 minutes | RB-01 |
| Base indisponible | Sonde readiness en échec | RB-02 |
| Retard de consommation | Retard Kafka croissant pendant 10 minutes | RB-03 |
| Outbox bloquée | Événements non publiés depuis plus de 5 minutes | RB-04 |
| Mémoire | Tas JVM au-dessus de 90 % pendant 10 minutes | RB-05 |
| Budget d'erreur | Consommation rapide du budget du SLO de disponibilité | RB-06 |

Chaque runbook décrit : les symptômes, l'impact pour les utilisateurs, les vérifications à faire dans l'ordre, les actions correctives et la façon de confirmer le retour à la normale.

## 18.5 Simulations d'incidents (I8)

| Scénario | Comment le provoquer | Ce qu'on doit observer |
| --- | --- | --- |
| Base indisponible | Arrêter la connexion à la base ou saturer le pool | Erreurs 5xx, trace en échec, alerte RB-02 |
| Consommateur arrêté | Arrêter le module de notification | Retard Kafka croissant, alerte RB-03, rattrapage au redémarrage |
| Requête lente | Supprimer un index en local | Latence dégradée, plan d'exécution modifié |
| Fuite mémoire | Activer un défaut volontaire derrière un paramètre | Croissance du tas, alerte RB-05 |
| Déploiement défectueux | Livrer une version qui échoue à la sonde | Retour arrière automatique |

# 19. Stratégie Oracle

La base n'est pas un simple lieu de stockage. Pour chaque règle, on se demande où elle doit vivre. Le principe général : les règles métier évolutives vivent dans le domaine Java, testables sans base ; l'intégrité des données et les traitements ensemblistes vivent dans Oracle.

| Besoin | Emplacement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Unicité, clés étrangères, valeurs autorisées | Oracle (contraintes) | Dernier rempart : aucune application, script ou outil ne peut corrompre les données. |
| Numéro de référence du ticket | Oracle (séquence) | Unicité garantie même en cas d'exécution concurrente. |
| Transitions de statut, calcul de priorité | Java (domaine) | Règles métier qui évoluent, doivent être testées unitairement et expliquées à l'utilisateur. |
| Calcul des échéances SLA | Java (domaine) | Logique de calendrier complexe, plus lisible et testable en Java. |
| Indicateurs du tableau de bord | Oracle (vues, éventuellement vues matérialisées) | Agrégations sur de gros volumes : la base le fait mieux et plus vite. |
| Anonymisation après 3 ans | Oracle (package PL/SQL et DBMS_SCHEDULER) | Traitement ensembliste, indépendant de l'application, exécuté même si elle est arrêtée. |
| Historique d'audit | À trancher (ADR-010) | Trigger : exhaustif mais invisible. Application : explicite et testable, mais contournable. |

Exemple : vue alimentant le tableau de bord.

CREATE OR REPLACE VIEW V_SLA_COMPLIANCE AS

SELECT t.ASSIGNED_GROUP_ID,

t.PRIORITY,

TRUNC(t.RESOLVED_AT, 'MM')                           AS MONTH,

COUNT(*)                                             AS RESOLVED_COUNT,

SUM(CASE WHEN t.RESOLVED_AT <= t.RESOLUTION_DUE_AT

THEN 1 ELSE 0 END)                          AS ON_TIME_COUNT

FROM TICKET t

WHERE t.RESOLVED_AT IS NOT NULL

GROUP BY t.ASSIGNED_GROUP_ID, t.PRIORITY, TRUNC(t.RESOLVED_AT, 'MM');

Écart entre environnements : l'environnement en ligne utilise Autonomous Database alors que le local et la CI utilisent Oracle Database Free. Les différences (connexion par wallet, certaines opérations d'administration interdites) sont recensées dans l'ADR-004, et les tests de fumée après déploiement vérifient que les migrations passent aussi sur Autonomous Database.

# 20. Exigences non fonctionnelles

| ID | Catégorie | Exigence | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF-01 | Performance | 95 % des lectures d'API en moins de 300 ms à 20 requêtes par seconde | k6 dans le pipeline |
| ENF-02 | Disponibilité | SLO de 99 % par mois en ligne | Sonde synthétique, tableau de bord |
| ENF-03 | Sécurité | OWASP ASVS niveau 1 | Checklist par incrément |
| ENF-04 | Sécurité | Aucun secret dans Git | Gitleaks bloquant |
| ENF-05 | Sécurité | Aucune vulnérabilité critique corrigeable | Trivy bloquant |
| ENF-06 | Observabilité | Logs JSON corrélés, métriques RED et métier, traces, sondes de santé | Démonstration |
| ENF-07 | Qualité | Couverture de 80 % sur domaine et application ; contrôle qualité au vert | SonarQube bloquant |
| ENF-08 | Maintenabilité | Frontières de modules et de couches vérifiées | Tests d'architecture |
| ENF-09 | Accessibilité | WCAG 2.1 AA sur les critères automatisables | axe-core dans Playwright |
| ENF-10 | Portabilité | Images amd64 et arm64 ; environnement reconstruit de zéro en moins de 30 minutes | Procédure testée à chaque fin d'incrément |
| ENF-11 | Exploitabilité | Chaque alerte renvoie à un runbook | Revue |
| ENF-12 | Sobriété | Chaque conteneur a une limite mémoire explicite | Revue des fichiers de déploiement |

# 21. Plan technique par incrément

| Incr. | Objectif technique | Outils introduits | Démonstration |
| --- | --- | --- | --- |
| I0 | Walking skeleton : une page Angular affiche l'état du backend, lu depuis Oracle ; pipeline et déploiement automatiques | Git, Maven, Angular, Spring Boot, Flyway, Oracle Free et ADB, Docker, Buildx, GitHub Actions, GHCR, Caddy, DuckDNS, Gitleaks, Trivy, CodeQL, SonarQube, Dependabot, Actuator | Un commit sur main apparaît en ligne en HTTPS sans intervention manuelle |
| I1 | Déclarer et consulter ; authentification ; conventions d'API | Keycloak, OIDC, springdoc, Spring Modulith, ArchUnit, Testcontainers, REST Assured, MapStruct, Vitest, Playwright, Bruno | Sophie se connecte et crée un ticket |
| I2 | Traitement complet, historique, pièces jointes, droits fins | Object Storage | Parcours 1, 2 et 4 automatisés |
| I3 | SLA, tableau de bord, administration | Vues Oracle, PL/SQL, planificateur, k6 | Parcours 3 et tableau de bord |
| I4 | Événements et notifications | Kafka, outbox, Kafka UI, Mailpit | Notification reçue ; relance après panne du consommateur |
| I5 | Observabilité complète, SLO, alertes | OpenTelemetry, collecteur, pile Grafana, Grafana Cloud | D'une alerte à la ligne de log fautive via la trace |
| I6 | Kubernetes et infrastructure en code | kind, k3s, Helm, Terraform | Reconstruction complète de l'environnement en ligne |
| I7 | Résilience et sécurité avancée | Resilience4j, limitation de débit, OWASP ZAP | Service d'e-mail coupé sans impact utilisateur |
| I8 | Exploitation : simulations d'incidents, post-mortems, documentation finale | Aucun nouvel outil | Diagnostic en direct d'une panne provoquée |

# 22. Décisions d'architecture (ADR) prévues

| ID | Décision | Incr. |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Monorepo plutôt que plusieurs dépôts | I0 |
| ADR-002 | Stratégie de branches et de versions | I0 |
| ADR-003 | Versions de la pile technique | I0 |
| ADR-004 | Hébergement en ligne : Oracle Cloud Always Free et Autonomous Database | I0 |
| ADR-005 | Outil de migration de schéma : Flyway | I0 |
| ADR-006 | Monolithe modulaire et architecture hexagonale | I1 |
| ADR-007 | Délégation de l'identité à Keycloak | I1 |
| ADR-008 | Conventions d'API : actions métier explicites, Problem Details | I1 |
| ADR-009 | Stockage des pièces jointes : BLOB Oracle ou Object Storage | I2 |
| ADR-010 | Historique d'audit : application ou trigger | I2 |
| ADR-011 | Base de données de Keycloak en ligne | I1 |
| ADR-012 | Mode de déploiement et accès SSH | I0 |
| ADR-013 | Kafka ou RabbitMQ, et outbox transactionnelle | I4 |
| ADR-014 | Envoi réel d'e-mails en ligne | I4 |
| ADR-015 | Observabilité : pile locale et Grafana Cloud en ligne | I5 |
| ADR-016 | Distribution Kubernetes et packaging Helm | I6 |

# 23. Risques techniques

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Changement des conditions gratuites d'Oracle Cloud (précédent en juin 2026) | Moyenne | Élevé | Infrastructure en code, images multi-architecture, sauvegardes régulières exportées hors d'Oracle Cloud |
| Capacité ARM indisponible dans la région | Moyenne | Moyen | Réessayer à différents moments ; plan B chez un autre fournisseur grâce à la portabilité |
| Mémoire insuffisante sur la VM | Moyenne | Moyen | Limites explicites, observabilité externalisée, Kafka à nœud unique |
| Mémoire insuffisante sur le poste | Élevée | Faible | Profils Compose, lancement du backend depuis l'IDE |
| Écarts entre Oracle Free et Autonomous Database | Moyenne | Moyen | Tests de fumée des migrations en ligne, ADR-004 |
| Fuite d'un secret sur le dépôt public | Faible | Élevé | Gitleaks avant commit et dans le pipeline ; rotation immédiate documentée |
| Complexité croissante et abandon | Élevée | Élevé | Incréments courts et démontrables ; un outil n'arrive qu'avec le besoin |
| Dépendance au code généré par IA | Élevée | Élevé | Règle « expliquer chaque ligne » ; revues centrées sur le pourquoi |

# Annexe A : mise en route du poste de travail

- Sous Windows uniquement : installer WSL 2 avec Ubuntu, puis travailler exclusivement dans WSL.

- Installer Docker (Docker Desktop, ou Docker Engine sous Linux) et limiter sa mémoire à 10 Go.

- Installer Git et configurer son identité et une clé SSH pour GitHub.

- Installer SDKMAN puis Java 25 (Temurin).

- Installer nvm puis Node.js LTS, et l'outil en ligne de commande Angular.

- Installer IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, SQLcl, Bruno et Gitleaks.

- Cloner le dépôt, copier le fichier d'exemple des variables d'environnement et renseigner les mots de passe locaux.

- Démarrer les services de base, puis lancer le backend et le frontend.

# Étapes 3 à 5

git config --global user.name "Prénom Nom"

git config --global user.email "prenom.nom@example.com"

ssh-keygen -t ed25519 -C "prenom.nom@example.com"

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

sdk install java 25.0.x-tem

nvm install --lts && npm install -g @angular/cli

# Étapes 7 et 8

git clone git@github.com:<compte>/itsm.git && cd itsm

cp deploy/compose/.env.example deploy/compose/.env   # jamais versionné

docker compose -f deploy/compose/docker-compose.yml up -d

cd backend && ./mvnw spring-boot:run

cd ../frontend && npm ci && npm start

# Annexe B : modèle d'ADR

Chaque ADR est un court fichier Markdown dans docs/adr/, numéroté et jamais supprimé. Si une décision change, un nouvel ADR remplace l'ancien, qui passe au statut « Remplacé ».

# ADR-013 : Kafka pour la diffusion des événements métier

Statut : Accepté (remplace : aucun)

Date : 2026-xx-xx

## Contexte

Quels besoins et quelles contraintes imposent une décision ?

## Options étudiées

1. Kafka : avantages, inconvénients

2. RabbitMQ : avantages, inconvénients

3. Appels synchrones : avantages, inconvénients

## Décision

L'option retenue, en une phrase.

## Conséquences

Ce qui devient plus simple, ce qui devient plus difficile,

ce qu'il faudra surveiller.